## Slide 1
AI PROJECT PLAYBOOK
나만의
AI 프로젝트 운영 꿀팁
프롬프트를 넘어, AI를 팀원처럼 세팅하고 프로젝트를 끝까지 완성하는 방법
박주영 K-digital 발표 2026.05.06

## Slide 2
INTRO · 목차
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
02 / 48
오늘 발표의 6가지 꿀팁
프로젝트 운영을 안정시키는 6가지 운영 원칙
01
코드보다 정의가 먼저
프로젝트 정의·MVP·캔버스
02
MD 문서로 AI 기억 만들기
PROJECT·MVP·AI_RULES
03
AI를 역할별 팀원처럼
PM·UI·백엔드·QA
04
오류는 구조적으로
5단계·체크리스트
05
AI를 학습 파트너로
프로필·템플릿·검증
06
MVP 실습은 작게 끝까지
Perplexity → Claude → Codex
핵심 질문보다 운영, 도구보다 기준.

## Slide 3
INTRO · 문제 제기
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
03 / 48
왜 AI 프로젝트는 중간에 흔들리는가
BEFORE → NOW: 질문 도구에서 운영 도구로
BEFORE · 질문 도구
필요할 때 AI에 질문
단발성 질문
답변이 매번 다름
흐름 유지 어려움
기준·역할이 없음
→
NOW · 운영 도구
프로젝트 흐름 전체에 AI 배치
조사
설계
구현
발표
기준·역할 정의
결과 안정
검증·기록 가능

## Slide 4
INTRO · 보조 개념
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
04 / 48
프롬프트 vs 하네싱 — 운영 방식의 차이
오늘 발표의 운영 꿀팁을 받쳐주는 보조 개념
PROMPT
프롬프트
한 번의 요청으로 답변을 받는 — 질문 중심
HARNESSING
하네싱
작업 흐름에서 AI를 운영하는 — 운영 중심
구분 | 프롬프트 | 하네싱
중심 | 단일 요청 | 작업 흐름
목적 | 빠른 답변 | 프로젝트 운영
방식 | 질문 → 답변 | 기준 → 역할 → 실행 → 검증
한계 | 흐름 유지 어려움 | 준비가 필요함

## Slide 5
INTRO · 운영 꿀팁 정의
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
05 / 48
하네싱은 ‘운영 꿀팁’이다
오늘 발표의 6꿀팁을 받쳐주는 토대
조사
설계
구현
검증
기록
정의·MVP
MD 문서
역할 분담
오류 해결
학습 파트너
MVP 실습
하네싱은 별도 챕터가 아니라 6가지 꿀팁의 토대 — 흐름·역할·기준·검증을 함께 부여하는 운영 방식입니다.

## Slide 6
INTRO · 로드맵
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
06 / 48
오늘 발표의 흐름
8개 파트 · 약 45분
P1
오프닝
P2
정의·MVP
P3
MD 문서
P4
AI 역할
P5
오류 해결
P6
학습 파트너
P7
MVP 실습
P8
사례·마무리
기준 → 정의 → 문서 → 역할 → 오류 → 학습 → 실습 → 사례
핵심 메시지가 6개의 꿀팁으로 자연스럽게 이어집니다.

## Slide 7
01
TIP 1 · PROJECT DEFINITION
CHAPTER
코드보다 정의가 먼저
프로젝트 정의 7가지 요소
MVP — 작게 완성하는 방법
MVP 캔버스 6칸
4주 개발 일정
07 / 48

## Slide 8
TIP 1 · 정의
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
08 / 48
프로젝트 정의 7가지
AI에게 첫 프롬프트를 주기 전에 정해둘 것
01
프로젝트 이름
구분 가능한 식별자
02
한 줄 소개
Elevator pitch
03
만드는 이유
동기·맥락
04
타겟 사용자
누구를 위한 것인가
05
해결하려는 문제
구체적 페인 포인트
06
핵심 가치
왜 이걸 쓰는가
07
최종 목표
성공의 기준
정의 없이 시작하면 AI 답변이 매번 흔들린다 — 기획이 3번 바뀐 경험을 줄여주는 첫 번째 장치.

## Slide 9
TIP 1 · MVP
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
09 / 48
MVP는 ‘작게 완성하는 방법’이다
‘하고 싶은 기능’이 아니라 ‘없으면 서비스가 안 되는 기능’
“MVP에서 가장 어려운 건 기능을
빼는 것
끝까지 실행 우선
발표·과제는 완성도 > 기능 수
위험 기능은 제외
실거래·자동주문 등 분리
측정 가능한 성공
수치/동작으로 검증 가능

## Slide 10
TIP 1 · MVP 범위
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
10 / 48
MVP에 넣을 것 / 뺄 것
범위를 줄여야 끝까지 실행된다
✓ 넣을 것
입력
조회
저장
화면
실행 방법
최소 테스트 가능 상태
✕ 뺄 것
로그인
외부 API 연동
복잡한 권한
실시간 알림
과한 관리자 기능
PROMPT “React+Vite · 핵심 3개 · localStorage · 외부 API 제외 · npm run build 가능”

## Slide 11
TIP 1 · 캔버스
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
11 / 48
MVP 캔버스 6칸
프로젝트 시작 시 가장 먼저 채우는 템플릿
01
MVP 목표
/ 채워 넣기
02
반드시 들어갈 기능
/ 채워 넣기
03
제외할 기능
/ 채워 넣기
04
성공 기준
/ 채워 넣기
05
위험 요소
/ 채워 넣기
06
다음 버전
/ 채워 넣기
새 프로젝트 시작 → 이 6칸을 먼저 채우면 AI 지시도 정확해진다.

## Slide 12
TIP 1 · 일정
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
12 / 48
4주 개발 일정
버그 수정 시간을 미리 빼두는 게 핵심
W1
기획·설계
정의·MVP·MD
W2
백엔드
API·DB·인증
W3
프론트
화면·연결
W4
테스트·배포
버그 수정 버퍼
⚠ 4주차에는 반드시 테스트·버그 수정 시간을 따로 둔다 — ‘다 됐다’ 직후 버그가 쏟아진다.
산출물
PROJECT.md · MVP.md · API_SPEC · DB_SCHEMA · 빌드 결과 · 시연 영상

## Slide 13
02
TIP 2 · MEMORY DOCUMENTS
CHAPTER
MD 문서로 AI의 기억을 만든다
AI는 새 채팅에서 맥락 모름
PROJECT · MVP · AI_RULES
AI 규칙 6가지
‘기존 방향 유지’ 한 줄
13 / 48

## Slide 14
TIP 2 · 기억장치
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
14 / 48
MD 문서가 AI의 ‘기억장치’인 이유
새 채팅에서도 같은 방향을 유지하는 첫 번째 장치
문서에 적을 5가지
프로젝트 기준
현재 상태
수정 내역
아직 안 된 것
절대 바꾸면 안 되는 내용
상태 4가지로 관리
완료
진행 중
확인 필요
미정

## Slide 15
TIP 2 · 핵심 문서 3
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
15 / 48
처음엔 문서 3개부터
PROJECT · MVP · AI_RULES
PROJECT.md
정의 7요소
이름·이유·타겟·문제·가치·목표·소개
MVP.md
MVP 캔버스
목표·필수·제외·성공·위험·다음
AI_RULES.md
답변 규칙
환각·임의 변경 차단·확인 필요 표시
나머지(API_SPEC · DB_SCHEMA · DEV_LOG)는 개발하면서 추가.

## Slide 16
TIP 2 · AI 규칙
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
16 / 48
AI에게 줄 답변 규칙 6가지
환각·임의 변경을 막는 첫 번째 가드레일
1
문서에 없는 내용을 사실처럼 말하지 않기
2
확인되지 않은 내용은 ‘확인 필요’ 표시
3
기존 기획을 임의로 바꾸지 않기
4
변경 필요 시 ‘변경 제안’으로 먼저 말하기
5
구현하지 않은 기능을 ‘완료’라고 말하지 않기
6
기능이 바뀌면 문서도 함께 업데이트
→ 가장 중요한 건 1·3번. 이 둘만 줘도 AI 답변이 흔들리지 않는다.

## Slide 17
TIP 2 · 실전 한 줄
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
17 / 48
새 채팅에서는 MD 먼저 읽게 하자
GPT · Claude · Codex 모든 새 채팅 첫 줄
THE ONE LINE
“이 MD를 먼저 읽고 기존 방향을 유지해줘. 바꾸려면 변경 제안으로 말해줘.”
흔들림 차단
답변 일관성 유지
기획 보존
임의 변경 방지
검증 가능
문서로 검증 추적

## Slide 18
03
TIP 3 · ROLE-BASED AI TEAM
CHAPTER
AI를 ‘역할별 팀원’처럼 나누다
혼자 해도 6명의 AI 팀원
GPT · Claude 강점 차이
Perplexity · Codex 분담
단계별 배치 + 검증
18 / 48

## Slide 19
TIP 3 · 6역할
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
19 / 48
AI 역할 분담 6가지
혼자 프로젝트해도 6명의 팀원처럼 운영
PM AI
기획·일정·MVP
ChatGPT
자료조사 AI
시장·기술 조사
Perplexity / Gemini
UI/UX AI
화면 기획
Claude / Figma AI
프론트엔드 AI
화면 구현
Claude / Cursor
백엔드 AI
API · DB · 인증
Codex / ChatGPT
리뷰/QA AI
버그·보안·테스트
ChatGPT / Claude
핵심: 도구가 아니라 ‘역할’이 분리되어 있다.

## Slide 20
TIP 3 · GPT vs Claude
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
20 / 48
GPT vs Claude — 강점이 다른 도구
어느 한쪽이 정답이 아니라, 작업 목적에 따라 선택
GPT
분석 · 코드 · 구조
복잡한 문제를 단계로 쪼개기
API · DB · 시스템 구조 설계
오류 원인 분석과 디버깅
PM · 아키텍트 · 백엔드 리뷰어
Claude
문서 · 발표 · 흐름
긴 문서 처리와 논리 흐름 정리
발표자료 · 보고서 · README
UI 흐름·사용자 경험 설명
Claude 디자인 기반 화면 초안
정리 어느 한쪽이 정답이 아니라 — 작업 목적에 따라 선택

## Slide 21
TIP 3 · 도구 분담
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
21 / 48
Perplexity · Claude · Codex 역할 분담
도구를 많이 쓰는 게 아니라, 언제 무엇을 맡길지
Perplexity
조사
자료 조사·출처 확인
비교표 정리
MVP에 넣을 데이터 추리기
Claude
화면
화면 구성·사용자 흐름
프론트 초안
디자인 정리
Codex
구현
프로젝트 구성·기능 구현
실행 검증·오류 해결
문서 정리

## Slide 22
TIP 3 · 단계별 배치
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
22 / 48
프로젝트 흐름별 AI 사용법
예시: 대학생 과제 관리 MVP 앱
STEP 01
조사
AI
Perplexity / GPT
산출물
기능 후보·출처
검증
출처·범위 확인
STEP 02
설계
AI
GPT
산출물
MVP 3 · API · DB
검증
구현 가능성
STEP 03
UI 제작
AI
Claude
산출물
화면 · 프론트 초안
검증
복잡도 확인
STEP 04
구현
AI
GPT / Codex
산출물
코드 · 오류 수정
검증
build · 실행 OK
STEP 05
발표
AI
Claude
산출물
PPT · 대본 · README
검증
과장 표현 제거
앞으로는 AI에게 질문하는 능력보다, 어떻게 활용하고 운영하는지가 더 중요하다.

## Slide 23
TIP 3 · 운영 절차
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
23 / 48
운영 절차 6단계 — 정의에서 기록까지
코드보다 ‘기준 문서’가 먼저
01
정의
→
02
MVP
→
03
문서
→
04
구현
→
05
검증
→
06
기록
AI 담당
사람 검증
코드는 4번째다. 코드보다 정의·MVP·문서가 먼저 자리잡혀야 — AI 답변도, 결과물도 흔들리지 않는다.

## Slide 24
04
TIP 4 · STRUCTURED DEBUGGING
CHAPTER
오류는 ‘구조적’으로 해결한다
오류 해결 5단계
UI · 백엔드 체크리스트
‘완료’의 기준
AI 답변 검증 7가지
24 / 48

## Slide 25
TIP 4 · 5단계
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
25 / 48
오류 해결 5단계
“왜 안 돼?”라고 묻지 않는다
1
화면 확인
어디가 이상한지 캡처
2
영역 분리
프론트 vs 백엔드
3
API 확인
요청·응답·로그
4
데이터 확인
DB·로그·캐시
5
수정 후 기록
MD·DEV_LOG
버그는 고친 뒤가 더 중요하다
원인·해결 과정을 기록하면 다음에 비슷한 오류가 났을 때 검색·재사용이 가능하다.

## Slide 26
TIP 4 · UI 체크
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
26 / 48
UI 체크리스트
특히 로딩 · 에러 · 빈 데이터 3가지는 반드시
✓
서비스 목적이 첫 화면에서 보이는가
✓
버튼 이름이 명확한가
✓
로딩 상태가 있는가
✓
에러 메시지가 있는가
✓
빈 데이터 화면이 있는가
✓
모바일에서 깨지지 않는가
→ 이 3가지(로딩·에러·빈 데이터)가 빠지면 시연이 멈춘 것처럼 보인다.

## Slide 27
TIP 4 · 백엔드 체크
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
27 / 48
백엔드 체크리스트
‘기능이 되는 것’ ≠ ‘안전하게 되는 것’
API_SPEC
엔드포인트 · 요청 · 응답
DB_SCHEMA
테이블 · 관계 · 인덱스
SECURITY
인증 · 인가 · 검증
DEPLOYMENT
배포 · 환경 · 롤백
기능이 되는 것 ≠ 안전하게 되는 것 — 이 4문서가 있으면 포트폴리오에서도 차별화된다.

## Slide 28
TIP 4 · 완료 기준
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
28 / 48
‘완료’의 기준을 미리 정한다
측정 가능한 동작이 있어야 ‘완성’이라 말할 수 있다
원칙
기능별 완료 기준 = 측정 가능한 동작
성공 케이스만 검증하지 않기
실패·예외 케이스도 명시
응답 코드 / 상태 정의
AI도 사람도 같은 기준으로 판단
EXAMPLE · 로그인 기능
✓
올바른 계정 → 로그인 가능
✓
틀린 비밀번호 → 에러 표시
✓
성공 시 토큰 발급
✓
토큰 없이 접근 → 401 반환

## Slide 29
TIP 4 · 답변 검증
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
29 / 48
AI 답변 검증 체크리스트
AI가 자신 있게 말해도 — 직접 실행하고 확인
CHECKLIST · 검증 5가지
✓
AI가 자신 있게 말해도 틀릴 수 있다
✓
구현하지 않은 기능을 ‘완료’라고 말하지 않는다
✓
코드는 직접 실행해 확인한다
✓
중요한 내용은 공식 문서·실제 로그로 확인한다
✓
오류는 수정 후 기록해 다음에 반복하지 않는다
⚠ 오류 전달 시 포함
실행한 명령어
터미널 오류 메시지
현재 파일 구조
수정한 파일
기대했던 동작
실제로 일어난 동작

## Slide 30
05
TIP 5 · LEARNING PARTNER
CHAPTER
AI를 ‘학습 파트너’로 세팅한다
기본 프로필 + 답변 규칙
개념·코드·디버깅 템플릿
질문 공식 7가지
검증으로 마무리
30 / 48

## Slide 31
TIP 5 · 세팅 효과
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
31 / 48
왜 AI 세팅이 필요한가
그냥 묻는 것과 세팅해서 쓰는 것의 결과는 다르다
세팅 없음
AI가 내 수준·목적 모름
답이 너무 깊거나 너무 얕음
매번 다른 톤·깊이
공부 시간 길어짐
세팅 있음
내 수준에 맞는 설명
면접 관점·실무 연결
일관된 답변 톤
공부 시간 단축

## Slide 32
TIP 5 · 프로필
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
32 / 48
기본 프로필 5가지
AI가 ‘나’를 알아야 답변이 바뀐다
1
나는 어떤 사람인지
2
무엇을 목표로 공부하는지
3
어떤 기술 스택 중심인지
4
어떤 설명 방식을 선호하는지
5
답변에서 주의할 점
EXAMPLE · 내 프로필 예시
“나는 Java/Spring 백엔드를 목표로 공부하는 대학생.
개념 설명은
핵심 요약 → 실무 예시 → 면접 질문 순서로.
확실하지 않은 내용은
솔직히 말해줘.”

## Slide 33
TIP 5 · 답변 규칙
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
33 / 48
답변 규칙 8가지
이 8가지면 AI 답변 톤이 흔들리지 않는다
01
결론 먼저
02
이유 설명
03
Java/Spring 예시 포함
04
실무 연결
05
헷갈리는 개념 비교
06
면접 질문 추가
07
최신 정보는 ‘확인 필요’ 표시
08
모르면 솔직히 말하기
핵심: 7·8번이 환각을 막는다.

## Slide 34
TIP 5 · 반복 자동화
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
34 / 48
자주 쓰는 질문은 템플릿으로
한 번 만들면 학기 내내 호출형으로 사용
개념 공부
한 줄 정의 → 원리 → 실무 → 면접
코드 리뷰
체크포인트 9 → 평가 → 수정
에러 디버깅
원인 후보 → 해결 → 재발 방지
CALL “트랜잭션 설명해줘. 개념 공부 템플릿으로.” → 한 줄로 끝.

## Slide 35
TIP 5 · 개념 공부
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
35 / 48
개념 공부 템플릿 — 9단 출력
같은 주제도 항상 같은 깊이로 정리
01
한 줄 정의
02
왜 필요한지
03
동작 원리
04
실무 활용
05
Java/Spring 연결
06
코드 예시
07
헷갈리는 개념 비교
08
면접 질문 5개
09
핵심 요약

## Slide 36
TIP 5 · 코드 리뷰
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
36 / 48
코드 리뷰 템플릿
체크포인트 9개 + 답변 형식 6단계
CHECKPOINTS · 9개 항목
역할 분리
네이밍
예외 처리
트랜잭션
테스트 가능성
성능
보안
유지보수
Spring·JPA 방식
ANSWER FORMAT · 6단계
1
전체 평가
2
좋은 점
3
문제점·이유
4
개선 방향
5
수정 코드
6
테스트 코드

## Slide 37
TIP 5 · 에러 디버깅
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
37 / 48
에러 디버깅 템플릿
‘이미 시도한 것’까지 함께 적기
INPUT · 5요소
1
사용 기술
2
하려던 것
3
발생한 에러
4
관련 코드
5
이미 시도한 것
OUTPUT · 6단계
→
에러 해석
→
원인 후보
→
가능성 높은 원인
→
해결 방법
→
재발 방지
→
관련 개념

## Slide 38
TIP 5 · 질문 공식
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
38 / 48
질문 공식 7가지
프롬프트 한 줄에 들어갈 7개 요소
역할
상황
목표
입력
제약
출력 형식
검증 기준
EXAMPLE PROMPT · 복사해서 바로 사용
“너는 시니어 Spring 백엔드 개발자야. 게시글 수정 기능 코드 리뷰. Java 17 · Spring Boot · JPA 기준. 전체 평가 → 문제 → 수정 코드 형식으로. 트랜잭션·예외·권한 체크 반드시 확인.”

## Slide 39
TIP 5 · 파트 마무리
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
39 / 48
AI는 정답지가 아니라 ‘작업 파트너’
이 파트의 마무리
1
상황을 먼저 알린다
긴 질문보다 명확한 컨텍스트
2
반복은 템플릿화
한 번 만들고 계속 호출
3
답변은 직접 검증
실행 + 공식 문서 확인
AI는 학습 파트너이자 프로젝트 도우미.

## Slide 40
06
TIP 6 · MVP HANDS-ON
CHAPTER
MVP 실습은 ‘작게 끝까지’
1~2시간 안에 끝까지 실행
Perplexity → Claude → Codex
프롬프트는 요구사항 문서처럼
제출 전 빌드·실행·캡처
40 / 48

## Slide 41
TIP 6 · 실습 기준
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
41 / 48
실습 기준 4가지
많이 만드는 게 아니라 — 끝까지 실행되는 것
01
MVP 기능 3개로 제한
범위를 먼저 줄인다
02
데이터를 먼저 조사
출처가 있는 자료부터
03
화면을 먼저 보이게
사용자가 이해할 수 있게
04
실행 가능한 코드로
build / dev 동작
결과물 5종
기획 xlsx
React+Vite 코드
실행 방법
화면 캡처
오류 기록
핵심: 완벽보다 ‘끝까지 실행’.

## Slide 42
TIP 6 · 실습 흐름
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
42 / 48
Perplexity → Claude → Codex 흐름
5단계 작업 흐름과 도구 분담
01
주제 선택
작은 문제 1개
02
데이터 조사
Perplexity
03
MVP 확정
3기능 이내
04
UI 제작
Claude
05
구현/검증
Codex
도구를 많이 쓰는 게 아니라 — 언제 무엇을 맡길지가 핵심.
앞으로는 AI에게 질문하는 능력보다, 어떻게 활용·운영하는지가 더 중요하다.

## Slide 43
TIP 6 · 요청 방식
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
43 / 48
프롬프트는 ‘요구사항 문서’처럼 쓴다
좋은 요청 = 긴 문장이 아니라 — 판단 기준이 분명한 요청
상황
무엇을 만들고 있는지
제약
1~2시간·기능 3·외부 API 제외
산출물
표·화면 코드·실행 방법·오류 수정
검증
npm run build·캡처·저장 동작
EXAMPLE PROMPT
“이 MVP를 React+Vite로 구현해줘. 핵심 기능 3개 이내 · localStorage 저장 · 외부 API 제외. npm run build 가능. 실행 방법과 오류 해결도 함께 정리해줘.”

## Slide 44
TIP 6 · 제출 검증
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
44 / 48
실습 제출 전 체크리스트
6가지만 OK면 ‘끝까지 실행되는 결과물’
✓
기획자료 xlsx 있는가
✓
npm install 동작
$ npm install
✓
npm run dev 화면 열림
$ npm run dev
✓
npm run build 성공
$ npm run build
✓
입력 / 체크 / 저장 동작
✓
실행 방법 / 화면 캡처 포함
핵심: 완벽한 서비스가 아니라 — 작게 정의하고 끝까지 실행한 경험.

## Slide 45
CASE STUDY · KIS AI 트레이더
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
45 / 48
실제 사례 — KIS AI 트레이더
한국투자증권 API 기반 AI 투자 보조 대시보드
● ● ●
KIS Trader Dashboard
시세
뉴스 5분
모의투자
히스토리
AI 판단 근거
FEATURES
시세 조회
뉴스 5분 갱신
모의투자 보유
히스토리
AI 판단 근거
⚠ 투자 보조 / 모의투자 검증 단계 — 수익 보장·완벽한 판단 같은 표현은 사용하지 않음

## Slide 46
CASE STUDY · KIS MVP
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
46 / 48
KIS MVP — 넣은 기능 / 잠근 기능
위험 기능은 처음부터 ‘잠금’
✓ 넣은 기능 5
요약 화면
모의투자 보유 종목
AI 판단 근거
뉴스 5분 갱신
히스토리
🔒 잠근 기능 5
실거래 자동주문
관리자 화면
실계좌 전환
실주문 실행
자동매수 엔진
성공 기준 AI가 왜 기다리는지 · 왜 사는지 · 왜 안 사는지를 화면에서 설명 가능

## Slide 47
CASE STUDY · 문제 → 개선
AI Project Playbook
나만의 AI 프로젝트 운영 꿀팁
47 / 48
KIS에서 실제 겪은 문제
단순 버그가 아니라 — ‘이해되게 만드는’ 문제
문제 | → | 개선 방향
뉴스 갱신이 안 됨 | → | 5분 주기 자동 갱신 + 실패 시 안내
히스토리 수익 표시가 헷갈림 | → | 수익/손실 색상 구분, 단위 명시
글자가 작고 정보 과다 | → | 정보 우선순위 정리, 폰트 사이즈 조정
밝은 테마에서 글자 안 보임 | → | 콘트라스트 비율 점검, 회색 톤 재배치
접속 기록 구분 어려움 | → | 타임스탬프 + 디바이스 라벨 추가
핵심 고치는 것 < ‘이해되게 만드는 것’

## Slide 48
DEMO & CLOSING
AI Project Playbook
Claude 디자인 5개 웹앱 & 마무리
MVP
여행 준비물
MVP
자취방 비교
MVP
면접 준비
MVP
초보 요리 레시피
MVP
방학 계획 보드
React + Vite · localStorage · 외부 API 없음 · 브라우저에서 바로 실행
기준
역할
흐름
검증
MVP
운영
AI는 ‘대신 완성’이 아니라 ‘함께 일하는 팀원’이다.
앞으로는 AI에게 질문하는 능력보다, 어떻게 활용하고 운영하는지가 더 중요하다.
Thank you · 박주영 · K-digital · 2026.05.06